РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2025 № 32

х. Малотокмацкий

О проведении противопаводковых мероприятий

на территории Первомайского сельского поселения

в 2025 году

 В целях предупреждения возможного ущерба во время паводка и принятия, неотложных мер по борьбе с подтоплениями в 2025 году Администрация Первомайского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить План проведения противопаводковых мероприятий к весеннему половодью и паводку на территории Первомайского сельского поселения в 2025 году (приложение №1)

2. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС (подтопление) на территории Первомайского сельского поселения в 2025г (приложение №2)

3. Рекомендовать собственникам и арендаторам прудов провести обследование прудов и дамб, выполнить необходимые профилактические работы по обеспечению пропуска талых вод, назначить ответственных дежурных на время оттепелей и паводка.

4.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, привлекаемых к ликвидации ЧС (подтопление):

-провести необходимый ремонт и обслуживание специальной техники, привлекаемой для проведения противопаводковых мероприятий, обеспечить ее постоянную готовность;

-определить места заправки ГСМ;

-по требованию комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Первомайского сельского поселения направить технику и людей для ликвидации возникающих в период паводка чрезвычайных ситуаций.

5. Старшему инспектору Администрации Н.Г. Шаповаловой провести обследование жилого фонда, которому может угрожать половодье, обеспечить регулярное информирование населения о развитии паводка и своевременное оповещение при угрозе затопления населенных пунктов.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Первомайского

сельского поселения М.Н. Левочкин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 28.02.2025 № 32

План

проведения противопаводковых мероприятий к весеннему половодью и паводку на территории Первомайского сельского поселения в 2025 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок прове­дения | Ответственный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполнен. |
| 1. | Уточнить количество населения, дворов подпа­дающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2025 года | до 10.03 | Ст. инспектор Шаповалова Н.Г. | Глава Администрации поселения |  |
| 2. | Уточнить готовность сил и средств для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья  | до 10.03. | Ст. инспекторШаповалова Н.Г. | Глава Администрации поселения |  |
| 3. | Собственникам и арендаторам ГТС подготовить все сооружения к пропуску паводковых вод, в целях безопасности создать аккумулятивный запас воды для обеспечения принятия талых вод.  | В период паводка | Собственники и арендаторы ГТС | Глава Администрации поселения |  |
| 4. | Обеспечить объекты централизованного водо­снабжения месячным запасом реагентов и обезза­раживающими средствами | До 20.03 | МУП «МПО ЖКХ Миллеровского района | Глава Администрации поселения |  |
| 5. | Отработать порядок взаимодействия с соседними поселениями на период паводка | до 10.03 | Ст. инспектор Шаповалова Н.Г. | Глава Администрации поселения |  |
| 6. | На наиболее опасных участках подъема паводко­вых вод произвести отсыпку и обвалование | В случае по­явления ре­альной угро­зы подтоп­ления | Глава Администрации поселения Левочкин М.Н. | Глава Администрации поселения |  |
| 7. | Определить места выемки грунта, для отсыпки дамб | до 10.03 | Ведущий специалист Ганноченко М.П. | Глава Администрации поселения |  |
| 8. | Своевременно информи­ровать население о приближающемся паводке и мерах по защите населения от паводка, размещая объявления на информационных стендах населенных пунктов и хуторских группах  | Весь период | Ст. инспектор Шаповалова Н.Г. | Глава Администрации поселения |  |
| 9. | Руководителям ПВР организовать тренировку ПВР по размещению эвакуируемого населения на период весеннего паводка.  | до 15.03 | Руководители ПВР  | Глава Администрации поселения |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 28.02.2025 № 32

СИЛЫ И СРЕДСТВА,

 ПРИВЛЕКАЕМЫЕ К ЛИКВИДАЦИИ ЧС (ПОДТОПЛЕНИЕ)

 НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В 2025 ГОДУ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подразделения | Личный состав | Техника | Должность, фамилия, инициалы и телефон старшего |
| Первомайское сельское поселение | 3 | 1 | Глава Администрации поселенияЛевочкин М.Н. 8 928 1157817; раб.8(86385)54-5-06 |
| ООО «Крестьянин» | 1 | 1 | Руководитель Безуглов И.Ф. 89034047276 |
| ОАО «Птицефабрика Ореховская» | 2 | 2 | Руководитель Роговой А.А. 89034043178 |
| МБОУ Первомайская СОШ | 1 | 1 | ДиректорМишустина Е.А. тел.89094124194;Раб.8(86385)54-4-38 |
| Итого: | 7 | 5 |  |