РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
« ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» мая 2012 года                        № 31                          х. Малотокмацкий

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой  программы

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПЕРВОМАЙСКООГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МИЛЛЕРОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД 2012-2014 ГОДОВ"

В соответствии с Областным законом от 03.08.2007 N 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области", постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 N 146 "О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ", распоряжением Администрации Первомайского сельского поселения  от 31.12.2009 г.  N 59 "О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ", с целью развития объектов инженерной инфраструктуры поселения, повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению постановляю:

1. Утвердить и принять к реализации муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры Муниципального образования Первомайское  сельское  поселения Миллеровского района Ростовской области на период 2012-2014 годов" согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры Муниципального образования Первомайское  сельское  поселения Миллеровского района  Ростовской области на период 2012-2014 годов" за счет средств местного бюджета производить в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на ее реализацию в соответствии с решением Собрания  депутатов Первомайского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год.

3. Финансовому сектору Администрации Первомайского сельского поселения (Локтева Л.Б.) обеспечить:

- выполнение мероприятий в установленные сроки;

- результативное и целевое использование бюджетных средств.

4. Постановление подлежит обнародованию путем размещения на  информационных  стендах Первомайского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю  за  собой.

Глава Первомайского

сельского поселения                                                                      В.А.Акользин

Постановление вносит

специалист Первомайского сельского

поселения Шаповалова Н.И.

- Приложение N 1

к постановлению  Главы Администрации

Первомайского сельского поселения

от     .04.2012 N 16

Муниципальная долгосрочная  целевая программа

"Комплексное  развитие инженерной  инфраструктуры Муниципального образование Первомайское сельское  поселение Миллеровского района Ростовской области» на  период  2012-2014 годов.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Основание для разработки Программы | Распоряжение Администрации Первомайского сельского поселения от 31.12.2009 г. № 59 "О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ". |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение Миллеровского района Ростовской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение Миллеровского района Ростовской области |
| Основные цели и задачи Программы | 1. Обеспечение развития нового строительства в Первомайском сельском поселении . 2.Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры. 3.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 4.Обеспечение энергосбережения и развитие системы учета энергоресурсов. 5.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание благоприятных условий для проживания в сельском поселении. |
| Сроки реализации Программы | 2012-2014 годы |
| Основные направления | - развитие системы газоснабжения; - развитие электрических сетей; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; -развитие системы управления санитарной очистки территории от твердых бытовых отходов. |
| Мероприятия программы | - программные мероприятия включают в себя строительство и модернизация инфраструктуры систем газо- электро- водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |
| Объем и источники финансирования программы | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет района, местный бюджет поселений, финансовые средства инвесторов Общий объем финансирования Программы составляет: в 2012-2014 годах – 4382,8 рублей, в том числе: средства областного бюджета – 2382,2 тыс. рублей; средства бюджета поселения – ??? тыс. рублей. Объем финансирования по годам: 2012 год –,3137,2 тыс. рублей; 2013 год –594,8 тыс. рублей; 2014 год –650,8тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2012-2014 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2012, 2013, 2014 годы. . |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Увеличение темпов роста нового строительства Создание комфортных условий проживания, повышение уровня, качества жизни. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие электрических сетей: - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией; - уменьшение потерь при передаче электроэнергии; - снижение затрат на обслуживание сетей; - обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Развитие водоснабжения и водоотведения:- повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; - снижение уровня потерь воды; - реконструкция, модернизация систем водоснабжения и водоотведения; - строительство новых систем водоснабжения и водоотведения для обеспечения подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов и объектов соцкультбыта уменьшение заболеваемости населения. |
| Исполнители программы | Специализированные предприятия и администрация Первомайского сельского поселения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Первомайского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным и местным законодательством |

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная долгосрочная целевая Программа по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов расположенных на территории муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Миллеровского района Ростовской области, разработана в соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления»; Уставом муниципального образования «Первомайское сельское поселение»; решением Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от  28.04.2012 № 141 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарном содержании территории населенных пунктов муниципального образования «Первомайское сельское поселение»,

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику сельского поселения.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры территорий обусловлены наличием следующих факторов:

-отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

-снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности;

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории Тренёвского сельского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Муниципальное образование «Первомайское сельское поселение» включает в себя 14 населенных пунктов. Населенные пункты удалены друг от друга и от центра поселения.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как  зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское сельское поселение» невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся комплексным развитием систем коммунальной инфраструктуры. Определение перспектив комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

РАЗДЕЛ 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы сельского поселения

Совершенствование системы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское сельское поселение», создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Основные цели программы:

1. Повышение надежности систем  и качества предоставления коммунальных услуг.

2. Совершенствование  механизмов  развития энергосбережения и повышение  энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

3. Повышение уровня и качества водоснабжения населения сельского поселения.

4. Создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования «Первомайское сельское поселение»;

Достижение указанных целей программы позволит достичь сбалансированности, эффективности развития социально-экономической сферы, обеспечивающей жизненно важные интересы Первомайского сельского поселения. Такое достижение в рамках программы будет обеспечено выполнением следующих задач:

1. Проведение комплексной оценки территории Первомайского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности,  технического состояния объектов с учетом перспектив развития территории сельского поселения.

2. Разработка плана проведения мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Первомайского сельского поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей сельского поселения.

3. Осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

4. Определение потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и перспективном строительстве новых.

Сроки реализации программы: 2012 – 2014 годы.

Общий объем финансирования программы составляет  4382,8 тыс. рублей,

в том числе в разрезе основных источников финансирования программы:

- бюджет сельского поселения  –  2382,2 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 3. Система подпрограммных мероприятий,  ресурсное обеспечении перечень мероприятий с разбивкой по годам,

источникам финансирования программы

Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

3.1. Обеспечение населения питьевой водой

Реализация программы осуществляется через систему программных мероприятий  в рамках национального проекта  «Обеспечение населения России питьевой водой» по следующим направлениям:

- нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации программы;

- финансовое обеспечение реализации программы;

- организационные мероприятия программы.

Мероприятия по нормативному правовому обеспечению включают в себя разработку нормативных правовых документов, связанных с механизмом реализации мероприятий программы.

Финансовое обеспечение реализации программы предусматривает финансирование из средств местного бюджета на реализацию мероприятий программы.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

- оформление ПСД  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- ежегодное определение объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий программы.

Финансирование мероприятий программы за счет средств местного бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом.

Объемы финансирования программы могут корректироваться, исходя из возможностей бюджета.

3.2.Электроснабжение и энергосбережение в населённых пунктах

Основными целями подпрограммы  являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Первомайском сельском поселении  за счет снижения к 2014 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 10 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации подпрограммы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

3.2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- принятие программ или среднесрочных (на 2-3 года) планов 
по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях на территории муниципального образования;

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка, утверждение и внедрение примерных форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

3.2.2. Запрет на  применение не энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

3.2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов (в соответствии с утверждёнными Правительством РФ требованиями) во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ.

3.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

3.2.5. Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, а также организациями, получающими поддержку из бюджета.

3.2.6. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

Поставленная цель и решаемые в рамках подпрограммы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и подпрограмма не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных целевых программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2014 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов Первомайского сельского поселения  о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

3.3. Газоснабжение населённых пунктов

Программа газификации населенных пунктов Первомайского сельского поселения Миллеровского района Ростовской области на 2012-2014 годы разработана в соответствии с Федеральными законами от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях повышения эффективности реализации государственной политики по обеспечению населения природным газом, повышения уровня газификации населенных пунктов, улучшения условий жизни населения Первомайского сельского поселения.

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения, организаций и граждан.

Реализация настоящей программы позволит создать условия для:

- газоснабжения  2 населенных пунктов Первомайского сельского поселения с количеством граждан, постоянно проживающих в каждом из них, более 100 человек, что обеспечит 2557 человек возможностью пользования природным газом;

- использования децентрализованных источников отопления, использующих природный газ;

- повышения уровня газификации населенных пунктов в поселении;

-  улучшения экологической обстановки в поселении.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

Основными целями настоящей программы являются:

- повышение эффективности реализации государственной политики по обеспечению населения Первомайского сельского поселения природным газом;

- повышение уровня газификации населенных пунктов Первомайского сельского поселения;

- улучшение условий жизни населения сельского Первомайского сельского поселения.

Для достижения поставленных в настоящей программе целей предусматривается решить задачи по привлечению инвестиционных ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций.

В результате реализации мероприятий настоящей программы:

-предполагается провести проектно-изыскательские и землеустроительные работы;

-создать условия для предоставления 2557 человекам, постоянно проживающим в сельском поселении, возможности пользования природным газом.

Источниками финансирования Программы являются:

- средства бюджета Первомайского сельского поселения;

- средства организаций и граждан;

- иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации.

3.4. Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами производства и потребления

Для обеспечения сотрудничества и взаимодействия с жителями сельского поселения по вопросам  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, заключения договоров на вывоз ТБО из жилого и частного сектора планируется проведение следующих мероприятий:

1. Регулярное информирование жителей через информационный бюллетень:

- о количестве заключенных договоров на вывоз ТБО от частного сектора;

- о ставках оплаты населением вывоза ТБО;

- о неплательщиках по договорам вывоза ТБО;

- об итогах проведения мероприятий, направленных на обеспечение  и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения;

- о законах Ростовской области, нормативно-правовых актах органов местного самоуправления Миллеровского района  и Первомайского сельского поселения;

2. Регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации Первомайского сельского поселения по проверке санитарного и эстетического состояния территории поселения.

Санитарная очистка территории (утилизация, сбор, хранение и обращение с твердыми бытовыми отходами).  В соответствии с нормами накопления бытовых отходов (приложение 11) СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений: - на 1 человека в год  350  кг  (1,2 м3)  бытовых отходов без крупногабаритного мусора.

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек | Количество бытовых отходов в год, куб. метров | Количество бытовых отходов за расчетный период куб. метров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Малотакмацкий Список 2С /психбольница/ | 621 | 745,2 | 2235,6 |
| 2 | х. Горноватовка | 1 | 1,2 | 3,6 |
| 3 | х. Донецкий лесхоз | 100 | 120,0 | 360,0 |
| 4 | х. Ивановка | 286 | 411,8 | 1235,4 |
| 5 | х. Касьяновка | 21 | 25,2 | 75,6 |
| 6 | х. Краснянка | 261 | 313,2 | 939,6 |
| 7 | х. Локтев | 42 | 50,4 | 151,2 |
| 8 | х. Новоспасовка | 625 | 750 | 2250,0 |
| 9 | х. Обуховка | 17 | 20,4 | 61,2 |
| 10 | х. Октябрьский | 40 | 48 | 144 |
| 11 | х. Ореховка | 110 | 132,0 | 396 |
| 12 | х. Редкодуб | 109 | 130,8 | 392,4 |
| 13 | х. Сергеевка | 17 | 20,4 | 61,2 |
| 14 | х. Фоминка | 552 | 662,4 | 1987,2 |
|  | Всего | 2802 | 3362,4 | 10087,2 |

Объёмы финансирования программы

Таблица № 1

| № п/п | Наименование мероприятий использования средств программы | Объем финансирования по годам, тыс.рублей |  |  | ИТОГО (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. (местный бюджет) | 2013 г. (местный бюджет) | 2014 г. (местный бюджет) |  |
| 1. | Организация водоснабжения в населённых пунктах | 3052,3 | 0,0 | 0,0 | 3052,3 |
| 2. | Организация энергоснабжения и энергосбережения в населённых пунктах | 65,8 | 594,8 | 650,8 | 1311,4 |
| 3. | Организация газоснабжения населённых пунктов | - |  |  | 0 |
| 4. | Организация сбора и вывоза ТБО в населённых пунктах | 19,1 | 0 | 0 | 19,1 |
|  | ИТОГО | 3137,2 | 594,8 | 650,8 | 4382,8 |

Раздел 4. Механизм реализации, организация управления

и контроль за ходом реализации программы

Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Первомайского сельского поселения.

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на сектор экономики и финансов Администрации Первомайского сельского поселения.

Создание системы организации и контроля за ходом реализации программы.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Раздел 5. Оценка эффективности  социально-экономических и экологических последствий  от реализации программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры города, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города;
- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

•   определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы; •

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

• координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов; • обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

• внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

• предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.
При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:
- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;
- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

Первомайского сельского поселения

на 2012-2014 годы»

Методика оценки эффективности реализации

мероприятий   муниципальной долгосрочной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Перпвомайского сельского поселения на 2012-2014 годы»

1. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Первомайского сельского поселения на 2012-2014 годы» (далее – Программа) осуществляется муниципальным  заказчиком программы -  Администрацией Первомайского сельского поселения по годам в течение всего срока реализации программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий программы предоставляется информация об оценке эффективности реализации программы по следующим критериям:

2.1   Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе  и рассчитывается по формулам

ЦИФ

i

КЦИ  = ------,

i    ЦИП

i

где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора программы;

ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора

Программы.

Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле

БЗФ

i

КБЗ i = ------,

БЗП

i

где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия

Программы;

БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных

затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРП           БРФ

i             i

ЭП  = ------; ЭФ  = ------,

i    ЦИП      i    ЦИФ

i             i

где ЭП  (ЭФ ) - плановая   (фактическая)   отдача   бюджетных  средств

по i-му мероприятию Программы;

БРП  (БРФ ) - плановый   (фактический)   расход    бюджетных   средств

на i-е мероприятие Программы;

ЦИП  (ЦИФ ) - плановое   (фактическое)  значение  целевого  индикатора

по i-му мероприятию Программы.

- Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП.

Приложение  № 2  к  долгосрочной целевой программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

Первомайского сельского поселения

на 2012-2014 годы»

Система программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок испол-нения | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Организация водоснабжения в населённых пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание, ремонт водопроводных сетей, скважин, башен Рожновского Изготовление смет стоимости проектов текущего ремонта и капитального строительства водопроводных сетей в населённых пунктах | Бесперебойное снабжение питьевой водой | Администрация Первомайского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет | 2382,2 | - | - | 2382,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 670,1 |  |  | 670,1 |
| 2. Организация электроснабжения и энергосбережения в населённых пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Бесперебойное снабжение электроэнергией | Администрация Первомайского сельского поселения | 2012- 2014 | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 65,8 | 559,8 | 615,8 | 1241,4 |
| 2.2. | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | Бесперебойное снабжение электроэнергией | Администрация Первомайского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 35,0 | 35,0 | 70,0 |
| 3. Организация газоснабжения населённых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка схем газоснабжения х. Редкодуб | Газификация населённых пунктов | Администрация Первомайского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | - | - |  |
| 3.2. | Изготовление ПСД на газификацию Хуторов: Редкодуб и Лонецкий лесхоз | Газификация населённых пунктов | Администрация Первомайского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - - | - | - - | - - |
| 4. Организация сбора и вывоза ТБО в населённых пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка схем генеральной очистки поселения | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Первомайского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 19,1 | - | - | 19,1 |
|  | ИТОГО |  |  |  | областной бюджет | 2382,2- |  |  | 2382,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 755,0 | 594,8 | 650,8 | 2000,6 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 3137,2 | 594,8 | 650,8 | 4382,8 |