РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 28.02. 2017 г. 20**

**х. Малотокмацкий**

**Об утверждении плана организационных**

 **мероприятий по благоустройству территории**

**Первомайского сельского поселения на 2017-2018 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на основании Устава муниципального образования «Первомайское сельское поселение», Администрация Первомайского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т**:

Утвердить план организационных мероприятий по благоустройству территории Первомайского сельского поселения на 2017-2018 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям, указанным в Приложении к настоящему постановлению обеспечить сроки выполнения мероприятий.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Первомайского

сельского поселения М.Н. Левочкин

Постановление вносит

специалист первой категории

по вопросам благоустройства и ЖКХ

Приложение № 1

к постановлению

Первомайского сельского поселения

от 27.03.2014 № 20

**ПЛАН**

организационных мероприятий по благоустройству территорий

Первомайского сельского поселения

на 2017 - 2018 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Контроль исполнения мероприятия |
| 1. **Организационные мероприятия**
 |
| 1.1. | Организовать круглогодичную работу штаба по благоустройству Первомайского сельского поселения с учетом мероприятий определенных настоящим планом | Постоянно | Глава Администрации Первомайского сельского поселения | Глава Администрации Первомайского сельского поселения |
| 1.1. | Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территорий области в четыре этапа:- первый этап (весенний),- второй этап (летний),- третий этап (осенний),- четвертый этап (зимний).Проведение мероприятий 3-го и 4-го этапов, допускается корректировать по фактическому состоянию погодных условий. | 01.03 – 31.0501.06 – 31.0801.09 – 30.1101.12 – 28.02 | Специалист 1 категории Шаповалова Н.И. | Глава Администрации Первомайского сельского поселения |
| 1.2. | Осуществлять работу по выявлению и предупреждению нарушений:- Правил благоустройства Первомайского сельского поселения;- Правил охраны зеленых насаждений на территории Первомайского сельского поселения;- Правил содержания собак и кошек на территории Первомайского сельского поселения. | Постоянно | Специалисты АдминистрацииПервомайского сельского поселения | Глава Администрации Первомайского сельского поселения  |
| 1.3. | Организовать ликвидацию выявленных несанкционированных свалочных очагов на территории сельского поселения | Постоянно | Специалист 1 категории Шаповалова Н.И. Ведущий специалист Ганноченко М.П. | Глава Администрации Первомайского сельского поселения |
| 1.4 | Организовать надлежащее содержание мест воинских захоронений, мемориалов воинской славы | Постоянно |  Директор Малотокмацкого МБУК ИКЦ Биличенко Е.В. | Глава Администрации Первомайского сельского поселения |
| 1.5 | Организовать смыв с фасадов зданий, остановок, опор уличного освещения, заборов от несанкционированной расклейки объявлений и граффити | Постоянно | Специалист 1 категории Шаповалова Н.И. | Глава Администрации Первомайского сельского поселения |
| 1.6 | Организовать мониторинг территории Первомайского сельского поселения на предмет выявления нарушений выгула домашних животных | Постоянно | Специалисты АдминистрацииПервомайского сельского поселения | Глава Администрации Первомайского сельского поселения |
| 1.7 | Организовать праздничное оформление территории Первомайского сельского поселения к проведению празднований новогодних праздников. Майских праздников, Дня России, Дня села. | Период проведения мероприятий |  Директор Малотокмацкого МБУК ИКЦ Биличенко Е.В. | Глава Администрации Первомайского сельского поселения |
| 1.8 | Подготовить отчет об устранении выявленных нарушений в сфере благоустройства в 2017 году. | 25.12.2017 | Ведущий специалист Ганноченко М.П. | Глава Администрации Первомайского сельского поселения  |
| **2. Мероприятия I этапа (весеннего)** **с 01.03.2017 по 31.05.2017** |
| 2.1 | Представить организационный план по выходу из зимы, с указанием объектов и видов проводимых работ, количества привлеченной техники | До 15.03.2017 | Специалист 1 категории Шаповалова Н.И. | Глава Администрации Первомайского сельского поселения |
| 2.2 | Организовать проведение:- «Месячника чистоты», - «Дня благоустройства». |  31.03.2017 - 07.04.201719.04.2017 | Глава Администрации Первомайского сельского поселения | Глава Администрации Первомайского сельского поселения |
| 2.3 | Представить организационный план проведения субботника, с указанием объектов, их балансовой принадлежности, видов планируемых работ, числе участников, числе привлеченной техники | До 01.04.2017 | Специалист 1 категории Шаповалова Н.И. | Глава Администрации Первомайского сельского поселения |
| 2.4. | Представить план по благоустройству на территории Первомайского сельского поселения с привлечением предприятий, учреждений и организаций на субботники в весенний период  | 15.03.2017 | Специалист 1 категории Шаповалова Н.И. | Глава Администрации Первомайского сельского поселения |
| 2.5. | Представить план проведения «Дня древонасаждения», с указанием объектов, количестве посадочного материала, планируемом числе участников. | 30.03.2017 | Специалист 1 категории Шаповалова Н.И. | Глава Администрации Первомайского сельского поселения |
| 2.6 | Организовать мероприятия по приведению в надлежащее санитарное состояние территорий кладбищ | До 16.04.2017 |  Специалист 1 категории Шаповалова Н.И. | Глава Администрации Первомайского сельского поселения |
| 2.7. | Организовать проведение «Дня древо-насаждения».Представить отчет по итогам мероприятия. | 12.04.2017 | Специалист 1 категории Шаповалова Н.И. | Глава Администрации Первомайского сельского поселения |
| 2.8. | Провести мероприятия по приведению в надлежащее состояние памятников и мемориальных комплексов (валка и обрезка зеленых насаждений, корчевка пней, санитарное содержание) | 28.04.2017 | Директор Малотокмацкого МБУК ИКЦ Биличенко Е.В. | Глава Администрации Первомайского сельского поселения |
| 2.9. | Наличие урн для мусора (торговые точки, общественные места, организации) | В течение всего периода | Специалист 1 категории Шаповалова Н.И. | Глава Администрации Первомайского сельского поселения |
| **3. Мероприятия II этапа (летнего)** **с 01.06.2017 по 30.08.2017** |
| 3.1. | Мероприятия по надлежащему санитарному содержанию и проведению уходных работ на объектах благоустройства.  | В течение всего периода |  Ведущий специалист Дубовая А.В. | Глава Администрации Первомайского сельского поселения  |
| 3.2. | Устройство детской площадки | 30.07.2017 | Ведущий специалист Дубовая А.В. | Глава Администрации Первомайского сельского поселения  |
| **4. Мероприятия III этапа (осеннего)****с 01.09.2017 по 30.11.2017** |
| 4.1. | Организовать проведение «Месячника чистоты» (уборка опавшей листвы, высадка зеленых насаждений, санитарная очистка территории).Организация проведения общего субботника по благоустройству на территории Первомайского сельского поселения с привлечением предприятий, учреждений и организаций в осенний период.  | 08.09.2017 – 10.10.2017 | Специалист 1 категории Шаповалова Н.И. | Глава Администрации Первомайского сельского поселения |
| 4.2. | Организовать работу с руководителями предприятий, собственниками нежилых помещений, по очистке прилегающих территорий от снега и льда, принятию мер по недопущению накапливания снежной массы на кровлях зданий и сооружений. | 31.10.2017 | Специалист 1 категории Шаповалова Н.И. | Глава Администрации Первомайского сельского поселения |
| 4.3. | Утвердить перечень основных улиц, подъездных путей к социально значимым объектам, подлежащим расчистке от снега в первую очередь. | 10.11.2017 | Специалист 1 категории Шаповалова Н.И. | Глава Администрации Первомайского сельского поселения |
| **5. Мероприятия IV этапа (зимнего)** **с 01.12.2017 по 28.02.2018**  |
| 5.1. | По мере выпадения атмосферных осадков (снег, ледяной дождь и т.п.) наладить взаимодействие с МУ ЖКХ Миллеровсого района по контролю за выполнением муниципальных контрактов по выполнению работ по расчистке дорог. | В течение всего периода | Специалист 1 категории Шаповалова Н.И. | Глава Первомайского сельского поселения  |
| 5.2. | Организовать взаимодействие с руководителями организаций и предприятий по привлечению дополнительной техники для расчистки дорог от снега и наледи. | В течение всего периода | Глава Администрации Первомайского сельского поселения | Глава Администрации Первомайского сельского поселения  |
| 5.3. | Организовать взаимодействие с МУ ЖКХ Миллеровского района по контролю за расчисткой подъездных путей к местам временного хранения ТБО, не допускать ухудшения санитарного порядка и образования свалочных очагов. | В течение всего периода | Специалист 1 категории Шаповалова Н.И. | Глава Администрации Первомайского сельского поселения  |