РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.05.2025  № 25

х. Малотокмацкий

Об утверждении плана мероприятий по  подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Первомайского сельского поселения

В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 17.03.2025 № 42«Об оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025- 2026 гг. на территории Первомайского сельского поселения»,

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов на  территории  Первомайского сельского поселения, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Первомайского

сельского поселения                                                                     М.Н. Левочкин

Распоряжение вносит: ведущий   специалист

Администрации Первомайского сельского поселения

Приложение

к  распоряжению   от 12.05.2025   №_25

Мероприятия (План)

в рамках подготовки к отопительному периоду 2025-2026.

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 1.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 | 12.10.2022 |  |
|  | 2023-2024 | 15.10.2023 |  |
|  | 2024-2025 | 14.10.2024 |  |
| 1.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 | 17.04.2023 |  |
|  | 2023-2024 | 15.04.2024 |  |
|  | 2024-2025 | 15.04.2025 |  |
| 1.3 | Продолжительность отопительного периода |  |  |
|  | 2022-2023 | 209 дня |  |
|  | 2023-2024 | 208 дней |  |
|  | 2024-2025 | 209 дня |  |
| 1.4 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.5 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.6 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.7 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 | в штатном режиме |  |
| 2. Объекты, расположенные на территории Первомайского сельского поселения подлежащие оценке готовности к отопительному периоду |  |  |  |
| №п/п | Потребители | Адрес | Количество объектов |
| 1 | Миллеровский филиал ГБУ РО «Психиатрическая больница» | х. Малотокмацкий ул. Больничная, 9 | 2 |
| 2 | МБОУ «Первомайская СОШ» | х. Малотокмацкий ул. Школьная ,3 | 2 |
| 3 | МБОУ «Фоминская ООШ» | х. Фоминка ул. Мира 61 | 2 |
| 4 | МБУК Малотокмацкий ИКЦ с филиалами: |  | 5 |
| 4.1 | - Малотокмацкий СДК | х. Малотокмацкий ул. Мира,15 |  |
| 4.2 | -Фоминский СДК | х. Фоминка ул. Станиславого,2 |  |
| 4.3 | -Ивановский СДК | х. Ивановка ул. Фабричная, 21 |  |
| 4.4 | -Редкодубовский СК | х. Редкодуб ул. Созвучная, 12 |  |
| 4.5 | -Новоспасовский СК | х. Новоспасовка ул. Центральная, 11 |  |
| 5 | МДОУ Ивановский детский сад | х. Ивановка ул. Черемушки,25 | 1 |
| 6 | МБУЗ ЦРБ: |  | 2 |
| 6.1. | -Малотокмацкий ФАП | х. Малотокмацкий ул. Мира,1 |  |
| 6.2. | -Новоспасовский ФАП(модульный | х. Новоспасовка ул. Центральная 11 |  |
| Теплоснабжающие организации |  |  |  |
| 1 | ООО " Донтеплоэнерго" | 346132, Россия, Ростовская область, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, д. 103Б, офис 1 | 2 |
| 2 | филиал «Северный» ООО «Ростовтеплоэнерго» | 346001 Россия, Ростовская область, с.Сохрановка ул.Дачная,10 | 2 |
| 2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |
| № | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей (на прочность и плотность) на территории Первомайского сельского поселения | 26.05.2025-01.09.2025 | Теплосетевые организации |
| 2 | Проведение планового ремонта (останова) котельных | с 05.08.2025 до 19.08.2025 | Теплосетевые организации |
| 2.1. | Техническое обслуживание котельной МБОУ Первомайская СОШ х. Малотокмацкий ул. Школьная,3 | 15.04.-01.10.2025 | ООО " Донтеплоэнерго" |
| 2.2. | Техническое обслуживание котельной МБОУ Фоминская ООШ х. Фоминка ул. Мира, 61 | 15.04.-01.10.2025 | ООО " Донтеплоэнерго" |
| 2.3. | Техническое обслуживание котельной МБУК Малотокмацкий ИКЦ. Малотокмацкий СДК х. Малотокмацкий ул. Мира.15. | 26-27. 05.2025 | ООО «Северные тепловые сети» |
| 2.4. | Техническое обслуживание котельной МБУК Малотокмацкий ИКЦ Фоминский ДК х. Фоминка ул. Станиславского,2 | 26-27. 05.2025 | ООО «Северные тепловые сети» |
| 2.5. | Техническое обслуживание котельной Миллеровского филиала ГБУ РО «Психиатрическая больница» х. Малотокмацкий ул. Больничная,9. | 15.04.-01.10.2025 | Миллеровский филиал ГБУ РО «Психиатрическая больница» |
| 3. | Проведение промывки и опрессовки потребителей тепловой энергии | до 01.09.2025 | Потребители тепловой энергии |
| 4. | Проведение подготовки потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 | До начала отопительного периода | Потребители тепловой энергии |
| 5. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и графики проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025-2026 | Не позднее 15.05.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 6. | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду 2025-2026 | Не позднее 15.05.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 7. | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 8. | Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 для потребителя тепловой энергии | Не позднее 10.09.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 9. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 для потребителя тепловой энергии | Не позднее 10.09.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 10. | Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 для потребителя тепловой энергии | Не позднее 10.09.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 11. | Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 для теплоснабжающих организаций | Не позднее 25.10.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 12. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 для теплоснабжающих организаций | Не позднее 25.10.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 13. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 для теплоснабжающих организаций | Не позднее 01.11.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 14. | Получение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 муниципального образования | Не позднее 15.11.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения |